## Slide 1: ○○ 업무 시스템 구축 제안서
주식회사 △△ 귀중
PROPOSAL
제안사 주식회사 ○○ | 2027. 04 | 제안 담당 홍길동

## Slide 2: 목차
01
제안 개요
목적과 범위
02
현황 분석
현재 문제점
03
제안 내용
해결 방안
04
추진 체계
일정과 인력
05
소요 예산
항목별 견적
06
기대 효과
도입 후 변화

## Slide 3: 제안 개요
구분 | 내용
사업명 | △△ 사내 업무 시스템 구축
제안 목적 | 분산된 결재·근태·문서 관리를 하나의 시스템으로 통합
사업 범위 | 전자결재, 근태 관리, 문서함, 모바일 앱, 기존 데이터 이전
사업 기간 | 계약일로부터 4개월 (2027.05 ~ 2027.08)
제안 금액 | 금 85,000,000원 (부가세 별도)

## Slide 4: 현황 분석
사전 인터뷰(부서장 8명)에서 확인한 주요 문제입니다.
시스템 분산
결재·근태·문서가 각각 다른 프로그램에 있어 중복 입력 발생
모바일 미지원
외근 직원은 사무실 복귀 후에야 결재 가능, 평균 1.5일 지연
보안 취약
공유 폴더 권한 관리가 안 되어 퇴사자 접근 위험

## Slide 5: 제안 내용
통합 전자결재
양식 30종 기본 제공, 결재선 자동 지정
근태·휴가 관리
출퇴근 기록, 연차 자동 계산, 근로시간 관리
권한별 문서함
부서·직급별 접근 권한, 퇴사 시 즉시 차단
모바일 앱
iOS·Android 결재와 알림, 생체 인증

## Slide 6: 추진 일정
1개월 차
분석·설계
요구사항 확정, 화면 설계, 데이터 이전 계획
2개월 차
개발
결재·근태·문서함 기능 개발
3개월 차
시험·이전
통합 테스트, 기존 데이터 이전, 사용자 교육
4개월 차
오픈·안정화
전사 오픈, 1개월 집중 지원 후 검수

## Slide 7: 소요 예산
항목 | 수량 | 단가(원) | 금액(원)
분석·설계 | 1식 | 12,000,000 | 12,000,000
기능 개발 | 1식 | 48,000,000 | 48,000,000
모바일 앱 | 1식 | 15,000,000 | 15,000,000
데이터 이전·교육 | 1식 | 6,000,000 | 6,000,000
안정화 지원 | 1개월 | 4,000,000 | 4,000,000
합계 (부가세 별도) |  |  | 85,000,000
유지보수는 오픈 후 12개월 무상, 이후 연 계약금액의 10%로 별도 계약합니다.

## Slide 8: 기대 효과
-70%
결재 소요 시간
평균 1.5일 → 0.4일
월 120h
업무 시간 절감
중복 입력·집계 작업 제거
0건
권한 사고 목표
퇴사 즉시 접근 차단

## Slide 9: 함께하겠습니다
△△의 업무 방식을 한 단계 더 편하게
제안 담당 홍길동 | 02-000-0000 | proposal@example.com